| Nombre: Cristóbal Cruz Kevin Adán | Semana: 28/09/2026 al 02/10/2026 |
| --- | --- |

ACTIVIDAD, PROYECTO ASIGNADO DURANTE LA SEMANA

| Actividad, proyecto o trabajo principal asignado | Resultado o entregable esperado |
| --- | --- |
| Completar y organizar los recursos pendientes de la Biblioteca Digital, integrándolos en la carpeta compartida. | Biblioteca Digital actualizada con los recursos pendientes organizados y disponibles para su consulta. |
| Validar el almacenamiento de archivos mediante Cloudinary, realizando pruebas de carga y registro de resultados. | Integración de Cloudinary verificada mediante pruebas de carga, con evidencias y capturas de funcionamiento. |
| Completar las pruebas del módulo de asistencia y progreso de alumnos dentro del sistema de inscripción. | Módulo de asistencia y progreso validado, con registro de avances de alumnos y resultados documentados. |

REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| Día/Fecha | Actividad Realizada | Descripción breve | Resultado o producto obtenido (avance, doc., sistema, video, investigación, etc.) | Estado. (iniciado, en proceso, terminado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes 28/09/2026 | Revisión del sistema y planificación del seguimiento. | Se revisaron inscripciones, pagos y constancias para definir el avance real del alumno y los requisitos de conclusión por curso. | Criterios de seguimiento y tareas de implementación definidos. | En proceso |
| Martes 29/09/2026 | Implementación de asistencia, progreso y constancias. | Se integraron registros de cumplimiento, porcentaje mínimo por curso y validación administrativa de conclusión y pago; se reforzaron permisos. | Módulo integrado y migraciones que conservan los datos existentes. | Terminado |
| Miércoles 30/09/2026 | Pruebas del flujo de inscripción y seguimiento. | Se verificó inscripción, pago, asistencia, avance y descarga de constancia. Se corrigieron inscripción y reportes y se preparó la validación de Cloudinary. | 85 pruebas unitarias y 19 de integración aprobadas; capturas de los paneles. Carga real en Cloudinary pendiente. | En proceso |
| Jueves 01/10/2026 | Mejoras de acceso y recuperación de cuenta. | Se separaron inicio de sesión y registro, se ajustó la vista móvil y se diferenciaron la recuperación de Google y la contraseña de YES EMS. | Pantallas de acceso y recuperación mejoradas; controles de verificación incorporados. | Terminado |
| Viernes 02/10/2026 | Actualización del catálogo y pruebas finales de la etapa. | Se integró Gmail API y el comprobante de efectivo. Se agregaron cuatro propuestas de cursos, iconos, animación y detalle; Excel se retiró sin borrar historial. | 122 pruebas unitarias y 18 de integración aprobadas; cambios publicados y catálogo verificado en Render. | Terminado |

*La columna “Descripción breve” no debe convertirse en una narración extensa. Debe responder qué hizo realmente el residente*

EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO

| No. | Evidencia | Enlace |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de inscripción y actualizaciones publicadas. | https://github.com/kevincristobal93-star/yesems-sistema |
| 2 | Pruebas y capturas de asistencia, progreso y constancias (30/09). | evidencias/2026-09-30/README.md |
| 3 | Acceso, registro, recuperación y vista móvil (jueves). | evidencias jueves/README.md |
| 4 | Catálogo, iconos, detalle, inscripción y efectivo (viernes). | evidencias viernes/README.md |

*No es necesario pegar todas las evidencias dentro del reporte. Es preferible colocar la referencia o enlace a la carpeta correspondiente*

ACTIVIDADES PENDIENTES

| Actividad pendiente | Estado actual (en qué punto se encuentra el pendiente.) | Acción siguiente (qué continuará haciendo posteriormente) |
| --- | --- | --- |
| Validación externa de Cloudinary y correo. | Pruebas locales disponibles; falta acreditar carga real en Cloudinary y recepción de códigos en Gmail. | Configurar el entorno autorizado, ejecutar pruebas reales y registrar resultados sin exponer credenciales. |
| Biblioteca digital y cierre de la oferta de cursos. | Organización de contenidos por validar. Los cuatro cursos mantienen horas y cupos sugeridos y precio por confirmar. | Confirmar materiales de biblioteca; revisar con YES EMS temarios, precios, fechas y requisitos antes de abrir inscripciones. |
| Limpieza de cuentas de prueba. | Autorizada, pero no ejecutada: falta conexión a la base de Render. | Obtener acceso seguro, respaldar los datos y efectuar la limpieza conservando cursos y configuración. |

Observaciones: El proyecto se encuentra en etapa de cierre, con funciones principales implementadas y pendientes de validación externa. Los estados de terminado se refieren a la entrega de cada etapa, no al cierre total del proyecto. Las capturas de jueves y viernes se generaron el 02/10/2026 en un entorno local con datos ficticios; no acreditan correos o pagos reales. La elaboración y organización de recursos de biblioteca permanece por confirmar. Se conservó el formato y la información personal de la plantilla. La distribución del lunes resume la preparación del trabajo semanal y debe confirmarse antes de entregar.