| Nombre: Cristóbal Cruz Kevin Adán | Semana: 05/10/2026 al 09/10/2026 |
| --- | --- |

ACTIVIDAD, PROYECTO ASIGNADO DURANTE LA SEMANA

| Actividad o proyecto principal asignado | Resultado o entregable esperado |
| --- | --- |
| Validación real del envío de códigos por correo mediante Gmail API, utilizando cuentas de prueba para verificar recepción, contenido del mensaje y funcionamiento del proceso de recuperación o verificación. | Envío de correos validado con capturas o evidencias de recepción y registro de posibles errores corregidos. |
| Pruebas definitivas del almacenamiento de archivos mediante Cloudinary, realizando cargas de archivos de prueba y comprobando que puedan almacenarse, visualizarse y recuperarse correctamente. | Integración con Cloudinary funcionando y documentada mediante capturas y pruebas realizadas. |
| Configuración final del sistema de inscripción, revisando precios, fechas, requisitos, cuentas administrativas y datos de prueba antes de dejarlo preparado para uso real. | Sistema depurado, con información actualizada, cuentas de prueba eliminadas o respaldadas y administrador definitivo configurado. |
| Prueba completa del recorrido del usuario en Render, desde creación de cuenta e inscripción hasta pago, asistencia, avance y descarga de constancias. | Evidencia de una prueba integral del sistema y listado final de incidencias encontradas/corregidas. |

REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| Día/Fecha | Actividad Realizada | Descripción breve | Resultado o producto obtenido (avance, doc., sistema, video, investigación, etc.) | Estado. (iniciado, en proceso, terminado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes 05/10/2026 | Actualización de cursos y catálogo. | Se revisó la información proporcionada para los cursos de Reparación de celulares, Sublimación y diseño, Corte y grabado láser e Impresión 3D; se ajustaron datos generales de duración, costo y requisito de inscripción. | Oferta de cursos organizada para su integración al sistema. | Terminado |
| Martes 06/10/2026 | Búsqueda, filtros y respaldo. | Se añadieron herramientas para localizar información de inscripciones, pagos y cursos; también se documentó el respaldo cifrado y el proceso de recuperación. | Paneles con filtros y documentación de recuperación segura. | Terminado |
| Miércoles 07/10/2026 | Acceso, recuperación y Gmail API. | Se revisó el flujo de verificación por correo, recuperación de contraseña y acceso con Google. Se añadieron diagnósticos seguros para errores de Gmail OAuth y la creación de contraseña propia de YES EMS después de verificar la cuenta. | Flujo de acceso reforzado y mensajes de diagnóstico sin exponer credenciales. | En proceso |
| Jueves 08/10/2026 | Diseño del aula virtual. | Se definió la organización de cursos por módulos y materiales PDF. Se estableció que solo el administrador puede cargar, publicar, ocultar y administrar el contenido. | Estructura funcional curso → módulo → PDF y reglas de acceso definidas. | Terminado |
| Viernes 09/10/2026 | Implementación y pruebas del aula virtual. | Se implementaron módulos con título, descripción y orden; carga de PDF con nombre, borradores, publicación, ocultamiento y acceso condicionado a inscripción vigente y pago aprobado. | Aula virtual documentada. 160 pruebas unitarias y 6 pruebas aisladas del aula/PDF aprobadas localmente. | Terminado |

*La columna “Descripción breve” no debe convertirse en una narración extensa. Debe responder qué hizo realmente el residente*

EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO

| No. | Evidencia | Enlace |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cambios de catálogo, acceso y recuperación en el historial del proyecto. | https://github.com/kevincristobal93-star/yesems-sistema |
| 2 | Búsqueda, filtros y respaldo/recuperación. | RESPALDOS_RECUPERACION.md |
| 3 | Configuración y diagnóstico de Gmail API. | GMAIL_API.md |
| 4 | Aula virtual: módulos, PDF, permisos y pruebas. | AULA_VIRTUAL.md |

*No es necesario pegar todas las evidencias dentro del reporte. Es preferible colocar la referencia o enlace a la carpeta correspondiente*

ACTIVIDADES PENDIENTES

| Actividad pendiente | Estado actual (en qué punto se encuentra el pendiente.) | Acción siguiente (qué continuará haciendo posteriormente) |
| --- | --- | --- |
| Validación real de Gmail API. | El flujo y los diagnósticos están implementados, pero falta confirmar recepción real con una configuración OAuth válida en el entorno autorizado. | Configurar credenciales autorizadas, renovar el token si es necesario y registrar una prueba de envío sin exponer datos sensibles. |
| Validación real de Cloudinary. | El aula virtual valida y protege PDF en pruebas locales; la carga real requiere credenciales de Cloudinary en Render. | Configurar el almacenamiento privado y comprobar carga, consulta autorizada y permanencia después de un redeploy. |
| Publicación y recorrido integral en Render. | Los cambios del aula virtual están probados localmente, pero aún no se han publicado en producción. | Revisar cambios, subirlos a GitHub, desplegar en Render y verificar el recorrido completo con datos de prueba. |

Observaciones: Durante la semana se avanzó en la preparación del sistema para su cierre: se organizaron cursos, se reforzó el acceso y la recuperación de cuentas, se añadieron filtros y documentación de respaldo, y se implementó el aula virtual por módulos con PDF. Las pruebas locales del aula y del sistema aprobadas no sustituyen la validación real de Gmail API, Cloudinary ni el recorrido final en Render. El sistema se encuentra en fase de integración y validación final antes de su uso real.